## Slide 1
2017152011 김형환
2017154017 서원호
2017152027 이승철
2019150039 이혜원
Centum 종합설계 진행사항

## Slide 2
목차
A table of contents
1
진행상황
2
Product backlog
3
스프린트 계획

## Slide 3
진행상황
1

## Slide 4
진행상황
1
1차 스프린트
베이스 디자인
메인/유저 페이지
메인/유저 처리 로직 구현
DB 설계
Front
Back
초기 데이터 수집
AI
1/12 – 1/25

## Slide 5
진행상황
1
Chart: 스프린트
| 44572 | 44579 | 44580 | 44581 | 44585 | 44586
남은개수 | 61 | 57 | 56 | 54 | 52 | 51

## Slide 6
문제 및 보완점
2

## Slide 7
문제 및 보완점
2
1차 스프린트
문제
유연하지 못한 개발 시간
보완점
2차 스프린트
개발 요구사항 개수 감소
&
구체적인 개발 시간 기재

## Slide 8
스프린트 계획
3

## Slide 9
스프린트 계획
3
1차 스프린트
2차 스프린트
베이스 디자인
메인/유저/포트폴리오 페이지
메인/유저 처리 로직 구현
DB 설계
포트폴리오 로직 구현
Front
Back
초기 데이터 수집
데이터 전처리
AI
1/12 – 1/25
포트폴리오 페이지
게시판 형태 구성
포트폴리오 세부 로직 구현
Flask 서버 구현
Github API 연동
Front
Back
데이터 전처리
알고리즘 구현 시작
AI
1/26 – 2/8
유저 관리
포트폴리오 업로드
Github 연동을 통한
사용 언어 및 기술스택 분석
Function

## Slide 10
감사합니다
#