## Slide 1
2017152011 김형환
2017154017 서원호
2017152027 이승철
2019150039 이혜원
Centum 종합설계 진행사항

## Slide 2
목차
A table of contents
1
지적사항 대응 방안
2
Product backlog
3
스프린트 계획

## Slide 3
지적사항 대응 방안
1

## Slide 4
지적사항 대응 방안
1
지적사항
품질 평가의 난이도
평가 수준
대응방안
CNN 및 RNN 기반으로
결합도와 응집도를 바탕으로 코드의 복잡도 측정

## Slide 5
Product backlog
2

## Slide 6
Product backlog
2

## Slide 7
스프린트 계획
3

## Slide 8
스프린트 계획
3
1차 스프린트
2차 스프린트
3차 스프린트
베이스 디자인
기본 기능 페이지
기본 기능구현
DB 설계
Front
Back
초기 데이터 수집
데이터 전처리
AI
1/12 – 1/25
게시판 형태 구성
게시판 기능 구현
자동 매칭 기능 구현
Front
Back
학습 알고리즘 구현
AI
1/26 – 2/8
2/9 – 2/22
프로필 구성
데이터 시각화
프로필 기능 구현
Front
Back
성능 평가 및
알고리즘 수정
AI

## Slide 9
감사합니다
#